## Slide 1: Kanban
Sandra saueressig, Kevin Klockow, Lijon Fogel

## Slide 3: Agenda
Funktionsweise mit Beispiel
Vor- und Nachteile
Quellen
Ursprünge

## Slide 4: Ursprünge
Kanban, jap. für: Signalkarte
1947 für Toyota entwickelt
Prinzip der Just-in-Time Produktion
  Orientiert an Kundennachfrage -> Pull-System
Ermöglicht Reduzierung der benötigten Lagerbestände
Erhöht Lieferfähigkeit
Notes: Reduzierung der Lagerbestände: Weniger Material musste gleichzeitig auf Lager sein um reibungslose/ununterbrochene Versorgung zu gewährleisten
Erhöhte Lieferfähigkeit: Lieferanten bekommen schnell Informationen über gebrauchte Artikel -> ununterbrochene, schnelle Informationsversorgung ermöglicht schnelle Aktionen/Reaktionen
Pull-Methode: Nachschub wird erst dann angefordert, wenn Vorrat leer wird

## Slide 5: Funktionsweise
Visualisierung des Projekts anhand einer Kanban-Tafel, auf die alle Mitarbeiter Zugriff haben
Aufteilung in mindestens 3 Spalten, z.B. To-Do, In Progress, Done
Je höher die Auftragskarte in der Spalte, desto zeitintensiver der Prozess
Notes: - Management über Kanban zwingt zur Behebung von Problemen, da Karte nicht getauscht werden kann
- Vor Projektstart müssen Regeln festgelegt werden, z.B. ab wann Aufgabe als erledigt gilt
Karte muss nach rechts wandern (Aufgabe muss erfüllt werden), bevor neue Karte genommen werden kann
Stop starting, start finishing

## Slide 6: Funktionsweise
Limitierung der Aufträge für ein Team notwendig
  Bei Problemen in einem Team muss diesem erst geholfen werden
Kadenz: Meeting zur Besprechung von Problemen, Feedback etc.
  Nicht notwendig, aber empfohlen für optimalen Workflow, z.B. Täglich, Wöchentlich
Visualisierung der Zuweisungen

## Slide 7: Funktionsweise
Weitere Funktionen möglich:
Abgabe Datum/Deadline
Datei Anhänge
Priorität
Abstimmungen
Anbindung weiterer Software

## Slide 8: PRINZIPE
Visualisierung: Kanban-Board zur einfach Übersicht wie weit Projekt vorangeschritten ist
Limitierung: Maximale Anzahl an Aufträgen pro Spalte -> Effizienz
Management: Blockaden und Engpässe müssen behoben werden, Kapazitäten werden effizient verteilt
Regulierung: Explizite Prozessregeln, werden meist vor Beginn festgelegt
Feedback: Rückmeldungen zur Verbesserung der Arbeitsprozesse durch Kadenzen
Kaizen: Prinzip der dauerhaften Verbesserung, keine Perfektion erreichbar

## Slide 9: Vor- Und Nachteile
Vorteile | Nachteile
Offenes/Leicht verständliches Prinzip | Bedarf übergreifender Kompetenzen (bei Problemen)
Mehr Transparenz | Fehlende Zeitplanung -> Probleme mit Deadlines
Gleichmäßiger Workflow | Arbeit muss sich in einzelne Schritte aufteilen lassen
Stetige Verbesserung | Übersichtsverlust bei zu großer Kartenmenge
Lässt sich in die meisten Situationen integrieren | Kein Kundenspezisches Feedback vorgesehen
Einfache Anwendung | 

## Slide 10: Vor- Und Nachteile
Leicht verständliches Prinzip
Bedarf übergreifender Kompetenzen
Hohe Transparenz
PRO
Contra
Fehlende Zeitplanung -> Probleme mit Deadlines
Gleichmäßiger Workflow
Arbeit muss sich in einzelne Schritte aufteilen lassen
Stetige Verbesserung
Lässt sich in die meisten Situationen integrieren
Einfache Anwendung
Übersichtsverlust bei zu großer Kartenmenge
kein kundenspezifisches Feedback vorgesehen

## Slide 11: Quellen
Kanban: Was ist das? (Evolutionäres Change Management) (it-agile.de)
Kanban: Eine kurze Einführung | Atlassian
Was ist Kanban? Definition und Prinzipien (kanbanize.com)
Kanban was ist das? Definition & Erklärung – IONOS
Jira | Software zur Vorgangs- und Projektverfolgung (atlassian.com)
Kanban - lepros GmbH
Kanban Definition – Was steckt dahinter? | REFA
Kanban-Board in 6 Minuten Erklärt | Kanban Tool
- Stop Starting, start finishing -